DICIONÁRIO EAP – SYMPLEBANK SYSTEM

RESUMO

| Resumo total do projeto |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fase | Horas | Percentual |
| - Iniciação | 20HS | 10% |
| - Planejamento | 30HS | 15% |
| - Análise e Modelagem | 40HS | 20% |
| - Desenvolvimento | 40HS | 20% |
| - Interface e Segurança | 30HS | 15% |
| - Testes e Validação | 20HS | 10% |
| - Implantação e Encerramento | 20HS | 10% |
| TOTAL GERAL | 200HS | 100% |

1. INICIAÇÃO

| Código | 1.1 |
| --- | --- |
| Nome do Pacote de Trabalho | Termo de Abertura do Projeto (TAP) |
| Descrição | Formalização do projeto, definição do escopo, objetivos e justificativa. |
| Esforço Previsto | 7% (14h) |
| Código | 1.2 |
| Nome do Pacote de Trabalho | Planejamento Inicial |
| Descrição | Estimativa preliminar de custos e prazos, definição de tecnologias e organização dos artefatos. |
| Esforço Previsto | 3% (6h) |

2. PLANEJAMENTO

| Código | 2.1 |
| --- | --- |
| Nome do Pacote de Trabalho | Estrutura Analítica do Projeto (EAP) e Cronograma |
| Descrição | Criação da EAP e definição de cronograma de execução. |
| Esforço Previsto | 5% (10h) |
| Código | 2.2 |
| Nome do Pacote de Trabalho | Plano de Riscos |
| Descrição | Identificação, categorização e mitigação de riscos técnicos e operacionais. |
| Esforço Previsto | 4% (8h) |
| Código | 2.3 |
| Nome do Pacote de Trabalho | Plano de Comunicações e Qualidade |
| Descrição | Definição dos canais de comunicação, relatórios de progresso e critérios de aceitação. |
| Esforço Previsto | 3% (6h) |
| Código | 2.4 |
| Nome do Pacote de Trabalho | Aprovação do Plano de Projeto |
| Descrição | Validação e aprovação formal do plano de execução. |
| Esforço Previsto | 3% (6h) |

3. ANÁLISE E MODELAGEM

| Código | 3.1 |
| --- | --- |
| Nome do Pacote de Trabalho | Elicitação e Validação de Requisitos |
| Descrição | Coleta, análise e validação dos requisitos funcionais e não funcionais com stakeholders. |
| Esforço Previsto | 8% (16h) |
| Código | 3.2 |
| Nome do Pacote de Trabalho | Modelagem do Sistema |
| Descrição | Criação de diagramas de caso de uso, modelagem de dados e revisão de consistência. |
| Esforço Previsto | 8% (16h) |
| Código | 3.3 |
| Nome do Pacote de Trabalho | Planejamento da Arquitetura Técnica |
| Descrição | Definição da arquitetura técnica do sistema e integração dos componentes. |
| Esforço Previsto | 4% (8h) |

4. DESENVOLVIMENTO

| Código | 4.1 |
| --- | --- |
| Nome do Pacote de Trabalho | Configuração de Ambiente |
| Descrição | Instalação e configuração do ambiente LAMP/Azure, versionamento e banco de dados. |
| Esforço Previsto | 5% (10h) |
| Código | 4.2 |
| Nome do Pacote de Trabalho | Backend |
| Descrição | Desenvolvimento de módulos CRUD, controle de SLA, logs e integrações externas. |
| Esforço Previsto | 15% (30h) |

5. INTERFACE E SEGURANÇA

| Código | 5.1 |
| --- | --- |
| Nome do Pacote de Trabalho | Frontend |
| Descrição | Desenvolvimento da interface web responsiva, dashboards e relatórios visuais. |
| Esforço Previsto | 10% (20h) |

| Código | 5.2 |
| --- | --- |
| Nome do Pacote de Trabalho | Segurança e Autenticação |
| Descrição | Implementação de autenticação 2FA, criptografia e testes LGPD. |
| Esforço Previsto | 5% (10h) |

6. TESTES E VALIDAÇÃO

| Código | 6.1 |
| --- | --- |
| Nome do Pacote de Trabalho | Testes Unitários e Integração |
| Descrição | Execução de testes unitários e integração de funcionalidades principais. |
| Esforço Previsto | 4% (8h) |
| Código | 6.2 |
| Nome do Pacote de Trabalho | Testes de Desempenho e Segurança |
| Descrição | Validação de desempenho, segurança e estabilidade. |
| Esforço Previsto | 3% (6h) |
| Código | 6.3 |
| Nome do Pacote de Trabalho | Testes de Usabilidade e Aceite |
| Descrição | Testes de usabilidade com usuários e correções de bugs. |
| Esforço Previsto | 3% (6h) |

7. IMPLANTAÇÃO E ENCERRAMENTO

| Código | 7.1 |
| --- | --- |
| Nome do Pacote de Trabalho | Implantação no Ambiente de Produção |
| Descrição | Deploy e configuração final no Azure. |
| Esforço Previsto | 4% (8h) |
| Código | 7.2 |
| Nome do Pacote de Trabalho | Treinamento de Usuários e Documentação |
| Descrição | Treinamento e entrega de documentação do sistema. |
| Esforço Previsto | 3% (6h) |
| Código | 7.3 |
| Nome do Pacote de Trabalho | Entrega Final e Aceite do Cliente |
| Descrição | Validação do sistema e aceite formal. |
| Esforço Previsto | 2% (4h) |
| Código | 7.4 |
| Nome do Pacote de Trabalho | Encerramento e Lições Aprendidas |
| Descrição | Backup final e registro das lições aprendidas. |
| Esforço Previsto | 1% (2h) |